Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2014 Wójta Gminy Milejewo z dnia                             22 sierpnia 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo za I półrocze 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2014- 2023    tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań             z tytułu kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo  obejmuje  okres roku budżetowego oraz następnego roku  tj. lata  2014-2015.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milejewo przyjęto założenia, iż dochody budżetu  będą wzrastały  w roku budżetowym  uwzględniając przy tym zwroty środków                z tytułu realizacji zadań z udziałem środków UE.  Od 2015 r. dochody utrzymano na tym samym poziomie, biorąc pod uwagę  pomniejszenie dochodów o zwroty dotyczące lat poprzednich.

- W zakresie dochodów majątkowych :

- W Uchwale Nr XXXIII/173/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 grudnia 2013 r.            w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2014 – 2023 przyjęto dochody majątkowe w kwocie 2 005 571 zł.

- W I półroczu roku 2014  - podjęta została Uchwała Nr XXXVII/208/2014 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2014 r. w tym m. in. w zakresie zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 80.000 zł. i po zmianach ostatecznie pozostała kwota 1.925.571 zł.

Zmiany te dotyczyły:

- Zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o kwotę         90.000 zł. zaplanowanych wcześniej w załączniku inwestycyjnym na 2014 r. jako dofinansowanie zadania „Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 504 w msc. Milejewo oraz budowa zatok autobusowych w Piastowie i Milejewie”

- Zwiększenia o kwotę 10.000 zł. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. - częściowo zmienionego w treści w/w zadania, które po zmianach brzmi:. „Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 504 w msc. Milejewo oraz budowa zatok autobusowych w Milejewie”

  - Wykonanie dochodów majątkowych: otrzymanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                 w wysokości 1 068 306 zł., z tytułu planowanych dochodów w ramach zwrotu już zrealizowanego zadania inwestycyjnego  w 2013 roku p. n.:

  - „Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki                i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo” - plan dochodów z tyt. dotacji w wysokości 1.068.306 zł. Kwota dofinansowania 1 068 306 zł. została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK  w Olsztynie na wyprzedzające finansowanie zadania.

  - Zaplanowane zostały dochody majątkowe – dotacje celowe z tytułu realizacji zadań z udziałem środków UE ujętych w załączniku inwestycyjnym na 2014 r.            w kwocie 323 415 zł., które nie zostały wykonane w tym:

  - Wykonanie sieci wodociągowej w Pomorskiej Wsi oraz pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków – ogółem plan 460.000 zł., w tym planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 300.000 zł. -  wyk. 0,00 zł.

  - Wykonanie placu zabaw w msc. Ogrodniki -  plan ogółem w wysokości         60.000 zł. Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej              23 415 zł.- wykonanie 0,00 zł.

  - Zaplanowana została dotacja  w kwocie 63.850 zł.  w tym:

  - Otrzymano dotację celową  w kwocie 63.850 zł. od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Milejewie” – plan ogółem                127.700 zł., w tym środki własne 63.850 zł. i UW w kwocie 63.850 zł.

  - Planowane otrzymanie dotacji w kwocie  100.000 zł. z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, będące w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego                 w Olsztynie.

    - Modernizacja drogi gminnej w Milejewie – plan ogółem 200 000 zł.

    - Zaplanowane zostały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                      w kwocie 10.000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

  - Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 360.000 zł., wykonanie 74.538 zł. t. j. 20,71 % planu.

- Plan dochodów majątkowych ogółem 1.925.571 zł., wykonanie 1.206.694 zł., t. j. 62,67 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych:

  - I półroczu roku 2014  dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych(zmniejszono o 79.000 zł.)  i ostatecznie zostały zaplanowane             w w/w Uchwale Rady Gminy Milejewo z dnia 30 czerwca 2014 r. w kwocie  1 683 700 zł.,  w tym:

- uwzględnione zostały wszystkie kwoty zaplanowanych wydatków majątkowych ujętych w załączniku „Zadania inwestycyjne na 2014 r.”  jak i             w pozostałych załącznikach dot.: roku budżetowego.

*      Realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych na 30 czerwca 2014 r.-

wykonanie w kwocie 100.412,40 zł., t. j. 5,96 % planu w tym:

-  zaplanowano inwestycję p. n. „Rekultywacja zbiornika wodnego w miejscowości

Huta Żuławska” – plan w kwocie 50.000 zł., wykonanie 48.499,99 zł., t. j. 97 %

planu,

-  zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 25.634 zł. dot.: 1) „Modernizacja

drogi gminnej w Milejewie dz. nr 304/1”, plan w kwocie  200.000 zł., wykonanie

7.099 zł., t. j. 3,55% planu. (wykonanie mapy i dokumentacji projektowej),

2) „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – plan w kwocie 88.518 zł.,

Wykonanie 17.835 zł. t. j. 20,15 % planu (modernizacja dróg gminnych

ul. Stawowa i  ul. Strażacka oraz drogi gminnej w Ogrodnikach,

3) „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót

na drogi przewidziane do remontów w tym dokumentacji projektowej na

przebudowę drogi powiatowej Stoboje – Kamiennik Wielki”, plan 65.000 zł.,

wykonanie 700 zł. , t. j. 1,08 % planu (wykonanie dokumentacji do naprawy

drogi w Majewie),

- wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 9 797 zł. dotyczy inwestycji:

1) „ Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja

schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy” plan 70.000 zł., wykonanie

5.000 zł. t. j. 7,14 % planu (wykonanie dokumentacji remontu schodów),

2) „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Ogrodniki” –  plan 60.000 zł.,

Wykonanie 4.797 zł., t. j. 8% planu (mapa do celów projektowych Ogrodniki

dz. 152 oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

- wykonanie zadania inwestycyjnego p. n. Budowa placu zabaw przy Szkole

Podstawowej w Milejewie” plan w kwocie 127.700 zł., wykonanie 5.000 zł.,

t. j. 3,92 % planu (opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu

„Radosna Szkoła”).

- wykonanie  zadania inwestycyjnego p. n. Montaż monitoringu na kompleksie

Boisk sportowych – „Moje boisko ORLIK 2012” w Milejewie – plan w kwocie

11.482 zł., wykonanie 11.481,41 zł., t. j. 99,99 % planu.

Przebieg realizacji przedsięwzięć :

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamienniku Wielkim ” – poprawa jakości życia mieszkańców, integracja społeczności lokalnej:

  - Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł., realizacja na lata 2014 (250.000 zł.)  i 2015 (950.000 zł.).

  - Pierwszy etap realizacji w 2015 r. plan - 250.000 zł.

*   W pierwszym  półroczu 2014 r. wydatkowano  0,00  zł.