Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2013 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 marca 2013 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2012- 2021  tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo  obejmuje  okres roku budżetowego oraz czterech  lat tj. lata  2012-2016.

- Zmiany  w planie wydatków z udziałem środków UE.

W roku 2012 realizowano zadania inwestycyjne z udziałem środków UE, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo.

- Pierwszy etap  realizacji - 2011 r.

- W roku 2012 wydatkowano  25,00 zł.(dzienniki budowy).

- Planowany nakład finansowy ogółem w 2012 r. wynosił 1.800.000 zł. (w tym: środki UE w kwocie 1.068.306 zł., pożyczka z WFOŚi GW w Olsztynie w kwocie 669.472 zł. oraz dochody własne w kwocie 62.222 zł.).

- W 2012 r. otrzymano dotację w kwocie 506.192,03 zł.  za realizację pierwszego  etapu w 2011 r.

- Planowane zakończenie inwestycji w 2013 r.

- Budowa placu zabaw w Zajączkowie, Pomorskiej Wsi i Kamienniku Wielkim.

- W roku 2012 wydatkowano 12.300 zł. (projekt budowlany placów zabaw z kosztorysem inwestycyjnym).

- Planowany nakład finansowy ogółem 115.000 zł. (w tym: środki UE w kwocie 70.122 zł., kredyt w kwocie 44.878 zł.).

- Wydatki na realizację projektów systemowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” ogółem w kwocie 160.077,89 zł. (środki UE w kwocie 145.469,93 zł.

- Od aktywnej integracji do samorealizacji – realizowany przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie.

- W 2012 roku wydatkowano 95.416,18 zł. (środki UE w kwocie 90.507,47 zł.

- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół Podstawowych w Gminie Milejewo – realizowana przez SP Pomorska Wieś i Milejewo.

- W 2012 roku wydatkowano 64.661,71 zł. (100% środki UE).

- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

- Budowa placu zabaw w Zajączkowie, Pomorskiej Wsi i Kamienniku Wielkim.

- W roku 2012 wydatkowano 12.300 zł. (projekt budowlany placów zabaw z kosztorysem inwestycyjnym).

- Planowany nakład finansowy ogółem 115.000 zł. (w tym: środki UE w kwocie 70.122 zł., kredyt w kwocie 44.878 zł.).

- Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo.

- W roku 2012 wydatkowano  25,00 zł.(dzienniki budowy).

- Planowany nakład finansowy ogółem w 2012 r. wynosił 1.800.000 zł. (w tym: środki UE w kwocie 1.068.306 zł., pożyczka z WFOŚi GW w Olsztynie w kwocie 669.472 zł. oraz dochody własne w kwocie 62.222 zł.).

- Planowane zakończenie inwestycji w 2013 r.

- Modernizacja drogi gminnej w Majewie ( planowany nakład ogółem 120.000 zł. – realizacja w 2012 r. w kwocie – 3.322 zł.).

- Wykonanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie zadań (planowany nakład ogółem w kwocie 30.000 zł. , wykonanie w kwocie 24.620 zł.).

- Budowa sieci wodociągowej w Pomorskiej Wsi (Kolonia) na odcinku 1,5 km (planowany nakład ogółem w kwocie 130.000 zł., wykonanie 0,00 zł.).