Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2013 Wójta Gminy Milejewo z dnia                             22 sierpnia 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo za I półrocze 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2013- 2022  tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo  obejmuje  okres roku budżetowego oraz dwóch  lat tj. lata  2013-2015.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milejewo przyjęto założenia, iż dochody budżetu  będą wzrastały  w roku budżetowym i następnym uwzględniając przy tym zwroty środków z tytułu realizacji zadań z udziałem środków UE.  Od 2015 r. dochody utrzymano na tym samym poziomie, biorąc pod uwagę  pomniejszenie dochodów o zwroty dotyczące lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych :

W I półroczu roku 2013  zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie            1 614 809 zł., w tym:

  - Otrzymanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 184 474 zł, z tytułu planowanych dochodów w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych:

  - „Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki                i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo” - plan w wysokości 1 800 000 zł. Kwota dofinansowania           1 068 306 zł. zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK          w Olsztynie na wyprzedzające finansowanie zadania.

  - Budowa placu zabaw w miejscowości Ogrodniki -  plan wysokości 60 000 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 23 415 zł.

  - Budowa placu zabaw w Kamienniku Wielkim, Pomorskiej Wsi, Zajączkowie. Plan w wysokości 152 115,24 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 92 753 zł.

  - Otrzymanie dofinansowania w kwocie 100 000 zł. z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, będące w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego                 w Olsztynie.

    - Modernizacja drogi Gminnej w Kamienniku Wielkim – plan 200 000 zł

  - Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 330 335 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

  - I półroczu roku 2013  zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 3 362 280,62 zł., w tym:

- uwzględnione zostały wszystkie kwoty zaplanowanych wydatków ujętych               w załączniku „Zadania inwestycyjne na 2013 r.”

Przebieg realizacji przedsięwzięć :

- „Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm, Milejewo” – poprawa jakości życia mieszkańców.

  - Pierwszy etap realizacji – 2011 r. (wykonanie w kwocie 506.192,03 zł. w tym: częściowa realizacja zadania – 500.856,39 zł. oraz nadzór inwestorski                    w kwocie 5.335,64 zł.)

  - W 2012 r. wydatkowano 25,00 zł. (dziennik budowy).

  - W roku 2012 otrzymano dotację w kwocie 506.192,03 zł. za realizację pierwszego etapu.

  - Planowany nakład finansowy ogółem w 2013 r. 1.800.000 zł. (w tym: środki UE w kwocie 1.068.306 zł., pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie w kwocie 669.472 zł. oraz dochody własne 62.222 zł.).

  - Planowane zakończenie inwestycji w 2013 r.

- do 30.06.2013 r. wydatkowano 0,00 zł.

- „Budowa placu zabaw w Zajączkowie, Pomorskiej Wsi i Kamienniku Wielkim” – poprawa jakości życia mieszkańców.

  - W roku 2012 wydatkowano 12.300 zł. (projekt budowlany placów zabaw                  z kosztorysem inwestycyjnym).

  - Planowany nakład finansowy ogółem 152.115,24 zł. (w tym: środki UE                 w kwocie 92.753 zł. środki własne w kwocie 59.362,24 zł.).

  - Wydatkowano w I półroczu 2013 r. 114.368,83 zł. ( w tym: środki UE 69.737,09 zł., oraz dochody własne 44.631,74 zł.).

- do 30.06.2013 r. nie otrzymano zwrotu środków z UE.