 



Gmina Milejewo

ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo

**SPECYFIKACJA   
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa gminnego centrum turystyczno - sportowego w Milejewie.”, w formule zaprojektuj i wybuduj prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

Nr zamówienia: **RG.271.3.2022.AW**

Milejewo, 30 marca 2022 roku

**Krzysztof Szumała**

**Wójt Gminy Milejewo**

Podpis Wójta

**Milejewo, marzec 2022r**

**I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

1.1 Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ, a zarazem „Zamawiającym” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia   
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) jest:

**Gmina Milejewo**

1.2 **Nazwa:** Gmina Milejewo

**Adres:** ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo

**Numer telefonu:** 55 231 22 84

**Numer faxu:** 55 236 38 36

**Strona internetowa:** [www.milejewo.pl](http://www.milejewo.pl) ; milejewo-ug.bip-wm.pl

**Adres poczty elektronicznej:** ugmilejewo@elblag.com.pl

**Godziny urzędowania:** poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30 środa od 7:30 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:00

**NIP:** 578-30-33-342 **REGON:** 170747684

1.3 Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

http:// milejewo-ug.bip-wm.pl

**II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA**

2.1 Zamawiający opatrzył postępowanie znakiem**: RG.271.3.2022.AW**

Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak.

**III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ jest prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

3.2 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

3.3 W zakresie nieuregulowanym w SWZ stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania  
inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego centrum turystyczno - sportowego w Milejewie.”

4.2 Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

4.2.1 PRACE PROJEKTOWE/USŁUGOWE  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
71320000-7 Usługi inżynierii projektowej  
71355000-1 Roboty pomiarowe geodezyjne

4.2.2 ROBOTY BUDOWLANE  
31527200 - 8 Oświetlenie zewnętrzne  
37535200 - 9 Wyposażenie placów zabaw  
37535200 - 9 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu  
44611500 - 1 Zbiorniki na wodę  
45000000 - 7 Roboty budowlane  
45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111000 - 8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45110000 - 1 Roboty ziemne  
45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111220 – 6 Usuwanie gruzu  
45111291 – 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112723 – 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
45222000 - 9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego  
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników  
45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej  
45262500-6Roboty murarskie i murowe  
45311200-2Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45312000-7 Oświetlenie zewnętrzne terenu  
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  
51121000 - 6 Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych  
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  
71354000-4 Usługi sporządzania map  
71355000-1 Roboty pomiarowe geodezyjne  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
77211600-8 Sadzenie drzew  
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

4.3 Opis przedmiotu zamówienia:

4.3.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace:  
a) Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego gminnego centrum turystyczno - sportowego (architektura, konstrukcja, instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja technologiczna ),  
b) Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu,  
c) Sporządzenie projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej,  
d) Sporządzenie kosztorysów i przedmiarów robót budowlanych,  
e) Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i pozwoleń administracyjno-prawnych,  
f) Uzyskanie pozwolenia na budowę,  
g) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
h) Sporządzenie planu BIOZ,  
i) Wykonanie robót rozbiórkowych na terenie placu i przygotowanie terenu pod rozpoczęcie robót budowlanych, roboty ziemne, odwodnienie, roboty budowlano – montażowe, sadzenie drzew i roślin  
j) Wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji projektu  
w zakresie budowy centrum turystyczno - sportowego,  
k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.  
l) wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi:  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie   
w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

4.3.2 Realizując zadania publiczne objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.   
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).

4.3.3 Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac koniecznych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach kosztów przedstawionych w ofercie.

4.4 We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto  
przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego  
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego  
wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do  
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji  
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym  
przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający  
dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się   
w opisie przedmiotu zamówienia.

4.5 Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie  
gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.  
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre  
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów   
i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu   
w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można  
dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze  
normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie   
i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu  
zamówienia standardów.

4.6 Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić  
wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy  
przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów  
jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie  
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie  
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu  
oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

4.7 Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do  
zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis  
przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji  
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 us.t 1 pkt  
2 i ust. 3 PZP), jest obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego  
dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów  
będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.

4.8 Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do  
zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6 PZP,  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis  
przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub  
funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany  
udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania  
dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.

4.9 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  
kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć  
realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku  
zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców  
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia  
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,  
oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie  
takie należy umieścić na Ofercie załącznik nr 1 do SWZ.W przypadku, gdy wykonawca  
nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać   
w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawca zostawi  
ten punkt niewypełniony (puste pole), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie  
wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

4.10 Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający  
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku  
pracy osoby wykonujące czynności polegające na pracach fizycznych, montażowych,  
instalacyjnych, operowaniu sprzętem oraz narzędziami przy realizacji robót  
budowlanych objętych przedmiotem umowy, o ile czynności tych nie będą wykonywać  
osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel firmy)  
lub wspólnik spółki osobowej. Osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej,  
winne być zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu  
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.  
1320 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji  
niniejszego zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy pełnienia funkcji projektanta,  
kierownika budowy i kierowników robót tj. osób pełniących samodzielne funkcje  
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo  
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

4.11 Wymagania zatrudnienia zostały określone w Załączniku nr 9 - projekt umowy.

4.12 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.  
214 ust. 1) pkt 7) PZP.

4.13 Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

4.14 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie  
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 PZP.  
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotowe zamówieniu realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z przedłożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu nr 01/2021/3128/PolskiLad, nazwa: „Budowa gminnego centrum turystyczno – sportowego w Milejewie”. Na oficjalnych witrynach internetowych Banku Gospodarstwa Krajowego publikowane są wyjaśnienia, które przyznają, iż mimo braku formalnego zapisu,   
w przypadku procedury "zaprojektuj i wybuduj" należy przeprowadzić wyłącznie jedną procedurę przetargową tzn. na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz realizację całości zadania. Przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia na realizację projektu budowlanego oraz na wykonawstwo robót budowlanych może być ponadto oceniane jako naruszenie tych procedur. Zauważyć bowiem należy, że projekty typu „Zaprojektuj i wybuduj” nie wymagają przedstawienia na etapie oceny formalnej/merytorycznej, jak również przed wystawieniem promesy o dofinansowanie projektu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. Obowiązek przygotowania projektów wykonawczych jak i uzyskanie wszelkich pozwoleń dotyczących budowy spoczywa na wykonawcy wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.

4.15 Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia  
wynosi 36 miesięcy. Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna bieg  
z dniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące załącznik nr 9 do SWZ.

4.16 Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu  
przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na  
miejscu u Zamawiającego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

**5.**1 Wymagany termin realizacji: do dnia **30.08.2023 r**. Przewidziano następujące terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia:  
a) etap I - termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych  
ostatecznych decyzji administracyjnych – **do dnia 31 lipca 2022 r**.  
b) etap II - termin zakończenia budowy - **do dnia 30 sierpnia 2023 r.**

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP ORAZ  
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP

6.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu   
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.  
108 ust. 1 PZP. Na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm. - „KK”),

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia   
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub   
w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9   
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   
(Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony   
w przepisach prawa obcego;

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP;  
3) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz  
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
4) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski   
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach,   
o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego   
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), chyba że  
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.2 W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych  
równowartości kwoty dla robót budowlanych 20 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje.

6.3 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu   
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 PZP. Na podstawie:

1) art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do  
którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej   
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2) art. 109 ust. 1 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w sposób  
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,   
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,

3) art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do  
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

6.4 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1  
pkt 1, 2 i 5 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu,  
że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1 -3 PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału   
w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.  
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do  
warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.  
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie formułuje warunku udziału   
w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do potencjału technicznego.  
b) Zdolność zawodowa : warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu  
robót drogowych, infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (place zabaw obiekty małej infrastruktury sportowej) i urządzenia zieleni o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto, lub dwie o wartości 1 000 000,00 zł brutto każda.

c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:  
- co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcję projektanta robót budowlanych w specjalności elektrycznej,  
- co najmniej 2 osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, które pełnić będą funkcję projektanta robót  
budowlanych w specjalności architektonicznej,

- co najmniej 2 osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które pełnić będą funkcję projektanta robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanych, Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Zamawiający wymaga, aby ww. osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadały min. 3 letnie doświadczenie   
w danej specjalności. Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień. Osoba powyższa musi posiadać niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.). Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy   
o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia   
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach  
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).

7.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,   
o których mowa w rozdziale 10.

7.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców  
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu   
z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać  
łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub  
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą  
polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do  
realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu  
poprzednim, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do  
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni  
Wykonawcy.

7.5 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na  
podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 PZP może, na każdym etapie  
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli  
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie  
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia  
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

8.1 Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków  
dowodowych.

IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

9.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa  
w pkt 6.1. i 6.3. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,   
o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa   
w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz oświadczenie   
o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik   
nr 2 do SWZ. Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania  
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki  
dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

9.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  
pkt 7.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274  
ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień  
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,   
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych  
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.  
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym  
upływa termin składnia ofert.

b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na  
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej  
lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień  
(jeżeli są wymagane), doświadczenia (jeżeli jest wymagane) wykształcenia (jeżeli jest wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.)

9.3 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7.1. i 7.3.  
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1  
PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia   
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień  
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,  
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie   
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy   
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji   
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 PZP - (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

9.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,  
o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa   
w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów  
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.  
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku,   
w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3. lit a, c — d SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty,   
o których mowa w pkt 9.3. lit a, c - d SWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia zawarte w pkt 9.5. - 9.7 SWZ stosuje się odpowiednio.

9.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.3. lit. a SWZ -  
składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP,

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji   
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.3. lit c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

9.6 Dokument, o którym mowa w pkt 9.5. ppkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

9.7 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje  
się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do  
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je   
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie  
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt. 9.6. stosuje się.

9.8 Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału   
w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9.9 W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
(konsorcjum):  
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie  
ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;  
3) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu  
warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu   
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału   
w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić  
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród  
siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań,  
otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich  
partnerów;  
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy  
w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się   
o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;

8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym na podstawie art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci  
oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

9.10 W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej  
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

9.11 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania   
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać  
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.

9.12 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne  
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz   
z tłumaczeniem na język polski.

9.13 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,  
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania  
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych  
w art. 118 PZP, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca,  
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający  
zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

9.14 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,  
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania,  
zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,  
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

9.15 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci  
papierowej, o którym mowa w pkt 9.14., dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających  
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie  
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie  
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca  
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający  
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

9.16 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci  
papierowej, o którym mowa w pkt 9.14, może dokonać również notariusz.

9.17 Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4  
PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

9.18 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym  
mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,  
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub  
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone  
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu  
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem  
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem   
w postaci papierowej.

9.19 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci  
papierowej, o którym mowa w pkt 9.18., dokonuje w przypadku:  
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca  
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby,   
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  
2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117   
ust. 4 PZP, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa - mocodawca.

9.20 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci  
papierowej, o którym mowa pkt 9.18., może dokonać również notariusz.

9.21 Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument  
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej  
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

9.22 Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ   
Z WYKONAWCAMI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA   
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

10.1 Wszelkie informacje dotyczące postępowania, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na stronie <http://milejewo-ug.bip-wm.pl/public/>, http://milejewo.pl/, <https://ugmilejewo.ezamowienia.com/>

10.2 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: <https://ugmilejewo.ezamowienia.com/>

10.3 W kwestiach spornych terminy liczone będą od dnia umieszczenia informacji  
na stronie Zamawiającego. W razie konieczności Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.

10.4 Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego  
po godzinach jego urzędowania tj. poniedziałek, wtorek, czwartek – od godz. 7.30  
do 15.30, środę – od godz. 7.30 do 17.00,piątek – od godz. 7.30 do 14.00 zostanie potraktowana tak jakby przyszła w dniu następnym.

10.5 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- P. Aneta Witkowska – Kierownik Referatu Gospodarczego.

- P. Łukasz Szweda – Podinspektor w Referacie Gospodarczym

e-mail: [ugmilejewo@elblag.com.pl](mailto:ugmilejewo@elblag.com.pl)

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1 Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu  
związania ofertą, o którym mowa w pkt 13.1. SWZ, Zamawiający przed upływem  
terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody  
na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

12.2. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 12.1, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

13.1 Oferta wraz z załącznikami musi być złożona **w postaci elektronicznej** w systemie informatycznym dostępnym pod adresem: <https://ugmilejewo.ezamowienia.com/>

13.2 Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

13.3 Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

13.4 Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wskazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

13.5 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.6 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

13.7 Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.

13.8 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;

2) wypełniony kosztorys ofertowy;

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ ;

4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX pkt. 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 4 do SWZ;

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty:

a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczeń woli;

b) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

13.9 Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

13.10 Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

13.11 Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

13.12 Postanowień ust. 11 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

13.13 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

14.1 Wymogi dotyczące aplikacji:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:(1) Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP:  <https://ugmilejewo.ezamowienia.com/>
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc”.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
   tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej  <https://ugmilejewo.ezamowienia.com/> oraz uznaje go za wiążący.

14.2 Ogólne zasady korzystania z Platformy:

1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu  
   na subdomenie  [https://ugmilejewo.ezamowienia.com/#/authentication/login](%20https://ugmilejewo.ezamowienia.com/#/authentication/login)
2. Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto  
   na Platformie  [https://ugmilejewo.ezamowienia.com/#/authentication/register](https://........................//#/authentication/register)  gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;
3. Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.
4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej  
   za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:

* stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
* Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10,  
  Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
* zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
* Włączona obsługa JavaScript;
* Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie: .pdf.;
* podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.

1. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
   30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
2. dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB  
   w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
3. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego  
   po upływie terminu składania ofert;
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany  
   ze znacznikiem czasu UTC.
5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

14.3 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do 11 kwietnia 2022r. do godz. 10:00.**

14.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.5 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

14.6 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

15.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:15.**

15.2 Otwarcie ofert jest niejawne.

15.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.4 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

15.5 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

15.6 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

16.1 Cenę oferty należy podać w podziale na cenę za wykonanie.

a) etapu I – obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej i dokumentacji  
formalno–prawnej do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych oraz  
uzyskanie dokumentu formalno-prawnego umożliwiającego realizację robót budowlano-  
montażowych,  
b) etap II – obejmującego wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji  
projektowej opracowanej przez wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego,  
zapewnienie nadzoru wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego, zapewnienie  
przeglądów, serwisowanie i konserwację wszelkich urządzeń, obiektów i elementów  
dostarczonych lub powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego przez cały  
okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady

16.2 Cenę za wykonanie etapu I przedmiotu zamówienia należy obliczyć uwzględniając  
wszelkie koszty niezbędne do wykonania etapu I uwzględniając zakres zamówienia  
wynikający z programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego załącznik nr 10 do  
SWZ, oraz projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.  
UWAGA: Cena (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie etapu I przedmiotu zamówienia  
nie może przekroczyć 10 % całkowitej ceny oferty (wraz z podatkiem VAT).   
Cena za wykonanie etapu I przedmiotu zamówienia winna uwzględniać wynagrodzenie  
za przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej. Podana cena za wykonanie etapu I stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które podlega zmianie w czasie trwania umowy wyłącznie w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ. Wynagrodzenie za wykonanie etapu I przedmiotu nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Ewentualny rabat lub upust należy ująć w cenie netto.

16.3 Cenę oferty za wykonanie etapu II przedmiotu zamówienia należy obliczyć  
uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania etapu II uwzględniając zakres  
zamówienia wynikający z programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego załącznik  
nr 10 do SWZ oraz projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia  
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących załącznik  
nr 9 do SWZ. Podana cena za wykonanie etapu II przedmiotu zamówienia stanowić będzie  
wynagrodzenie ryczałtowe, które podlega zmianie w czasie trwania umowy wyłącznie w  
przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie  
zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy  
stanowiących załącznik nr 9 do SWZ. Wynagrodzenie za wykonanie etapu II przedmiotu podlega zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

Ewentualny rabat lub upust należy ująć w cenie netto

16.4 W formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ, należy podać odrębnie dla  
etapu I oraz etapu II, cenę netto (bez podatku VAT), wartość podatku VAT oraz cenę  
brutto (wraz z podatkiem VAT). Należy uwzględnić podatek VAT w wysokości 23 %.

16.5 Podane ceny brutto (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie etapu I przedmiotu  
zamówienia oraz etapu II przedmiotu zamówienia należy zsumować podając łączną  
cenę brutto (wraz z podatkiem VAT). Tak obliczona cena stanowi cenę oferty.

16.6 Ceny winne być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16.7 W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako  
wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

6.8 Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego  
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  
towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów zastosowania  
kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku  
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa wyżej,   
wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u  
zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą  
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,  
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie  
miała zastosowanie. Powyższe informacje należy przedstawić w formularzu oferty który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

16.9 Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN  
(złoty polski).

16.10 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

16.11.1 Jeśli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych   
i uzupełniających nie objętych w PFU, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty do wysokości 20% zamówienia podstawowego, po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym, z zachowaniem tych samych norm i standardów jak w ofercie.

16.11.2 Roboty te rozliczone zostaną kosztorysem powykonawczym, przy zachowaniu wskaźników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym.

16.12 Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się wszystkich robót objętych PFU stanowiącą część składową SWZ. W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

16.13 Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniu ewentualnych upustów nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie obowiązki Wykonawcy, w tym prace, czynności, opracowania   
i uzgodnienia niezbędne dla kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega negocjacjom i jest ostateczne w okresie trwania umowy.

16.14 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi   
w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o co najmniej 30 % od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 5 i 10, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 224 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 224 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

16.15 W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, Zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w art. 224 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, co najmniej w zakresie określonym w art. 224 ust. 3 pkt. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.16 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

16.17 Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz   
z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.

16.18 W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.

16.19 Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. 2019, poz. 178 ze zm.) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

16.20 Prawidłowe ustalenie stawki i kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2017, poz. 1221, z późn. zm.). Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

16.21 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.22 Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.23 Cena nie podlega waloryzacji.

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY

17.1 Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa   
w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.

17.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Waga** |
| **Cena** | **60%** |
| **Okres gwarancji** | **40%** |

17.3 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

a) cena

Cena brutto najtańszej oferty

Cena = --------------------------------------- x 60

Cena brutto badanej oferty

b) okres gwarancji

**Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy pod rygorem odrzucenia oferty   
i nie dłuższy niż 60 miesięcy, przy czym okres dłuższy jest punktowany, jak maksymalny wymagany w swz.**

**W przypadku braku wskazania okresu gwarancji w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie minimalny 36-miesięczny okres gwarancji i przyzna odpowiednią ilość punktów zgodnie ze wzorem.**

Zaoferowany okres gwarancji w badanej ofercie

Okres gwarancji = ------------------------------------------------------------------------ x 40

Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród złożonych ofert

17.4 Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Całkowita liczba punktów = punkty uzyskane w kryterium „Cena” + „Okres gwarancji”.

17.5 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona   
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

17.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz   
w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

17.7 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (art. 248 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną (art. 248 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt (art. 248 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).

17.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

17.9 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

17.10 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

17.11 Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

17.12 W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 17.11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

18.1 Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego  
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących  
formalności:  
1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;

2) przedłożyć Zamawiającemu:

a) polisę ubezpieczeniową zgodną z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów potwierdzających, że osoby wskazane w złożonym przez Wykonawcę wykazie osób posiadają wymagane przez Zamawiającego aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów potwierdzających przynależność osób, o których mowa w lit. b do właściwej izby samorządu zawodowego,  
d) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, o ile wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie  
ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie  
umowy o pracę.

18.2 W przypadku gdyby złożone przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania  
umowy w formie innej niż pieniądz nie spełniało wymagań określonych przez  
Zamawiającego w SWZ, w tym w szczególności w projekcie umowy, stanowiącym  
załącznik nr 9 do SWZ, wymagań wynikających z obwiązujących przepisów prawa, lub  
w ogóle nie zostało przedłożone, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia  
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnego z wyżej przywołanymi  
wymaganiami, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż  
3 dni, pod rygorem uznania, iż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie  
zamówienia publicznego.

18.3 W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów, o których  
mowa w pkt 18.1. ppkt 2 powyżej, lub złożenia dokumentów niekompletnych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia tych dokumentów, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, pod rygorem uznania, iż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE  
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.

19.1 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera  
projekt umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

19.2 Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający  
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych w projekcie umowy warunków ich wprowadzenia.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

20.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu  
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez  
Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale  
IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało  
w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.

20.2 Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której  
Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że  
Zamawiający był do tego obowiązany.

20.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje  
Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci  
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej,  
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać  
się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł  
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli  
przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu  
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

20.4 Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

20.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie  
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od  
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia  
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

20.6 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 20.4. i 20. 5 SWZ wnosi się   
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności  
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego  
wniesienia.

20.7 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby  
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom  
postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego   
w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa  
Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej  
Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez  
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

21.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej  
brutto podanej w Ofercie.

21.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku  
następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

21.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  
bankowy wskazany przez Zamawiającego w Banku PKO BP S. A. Oddział w Elblągu   
Nr **98 1440 1039 0000 0000 0356 6374.**. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono   
w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.  
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone   
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na  
rachunek bankowy Wykonawcy.

21.5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych  
w pkt 21.3., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź  
nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie  
wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego  
w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia  
zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  
gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze  
pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia  
wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych  
dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

21.6 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia   
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający  
pozostawia 30% zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  
lub gwarancji. Pozostała kwota jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  
za wady lub gwarancji.

XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

22.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Milejewo;
2. we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres email: [iod@milejewo.gmina.pl](mailto:iod@milejewo.gmina.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
17. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XXIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

23.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH

24.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

25.1 Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w  
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu  
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia,  
4) Załącznik nr 4 - Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji  
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;  
5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o  
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
6) Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych  
7) Załącznik nr 7 – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia;  
8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w  
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia  
z postępowania.  
9) Załącznik nr 9 – Projekt umowy  
10) Załącznik nr 10 – PFU