Załącznik nr ____

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr  ……

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …………………….. 2020r., w miejscowości _____

pomiędzy

Gminą  Milejewo

ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo

NIP: 578-30-33-342

REGON 170747684

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Milejewo Krzysztof Szumała

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anna Kiejdo,

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

Zwanym (zwaną) dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa dotyczy postępowania znak sprawy ZP.271.8.IK.2020 i  zawarta zostaje w związku z wyborem oferty Wykonawcy,  w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, tj. z późn. zm.; dalej jako: PZP).

§ 1

Przedmiot umowy i Oświadczenia Stron

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00, Działanie RPWM.09.02.00 Infrastruktura socjalna i Wieloletniego Programu „Senior +” na lata 2015 - 2020, zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach do niniejszej Umowy, stanowiących jej integralną część, a w szczególności, w:

- Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,

- SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy,

- Ofercie złożonej przez Wykonawcę, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że jest 	właścicielem i dysponentem terenów, na których zrealizowany zostanie przedmiot Umowy.

- Wykonawca oświadcza ponadto, że:

- zapoznał się szczegółowo z treścią Umowy i załączników, uznając ww. dokumenty za wystarczające do realizacji przedmiotu Umowy, w stopniu w jakim jest to możliwe do stwierdzenia na dzień zawarcia Umowy,

- dokonał wizji lokalnej miejsc istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, znany jest mu ich stan i na dzień zawarcia Umowy nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, które mogłyby mieć wpływ na zakres uzgodnionych w Umowie robót lub na ich lokalizację,

- dokonał szczegółowej kalkulacji rozmiarów i kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz jest mu wiadomym, że określone w Umowie wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie nawet wtedy, gdy w chwili zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiarów i kosztów prac.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z niezbędną do realizacji przedmiotu Umowy dokumentacją, m.in. pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy i kompletem zatwierdzonej dokumentacji, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Dokumenty powyższe stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 i § 8 Umowy.

- Wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i prądu.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Prawidłowa realizacja i terminowe oddanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Przejęcie od Zamawiającego placu budowy wraz z niezbędną do realizacji przedmiotu Umowy dokumentacją, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdej nawet nieistotnej zauważonej wadzie dokumentacji projektowej.

- Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami, przyjętymi zwyczajami, wpisami do dziennika  budowy, a także uwagami  i poleceniami  upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Zapewnienie, aby osoby wykonujące przedmiot umowy posiadały wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, tj. z późn. zm.) w zakresie dotyczącym wykonywania obowiązków kierownika budowy. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do akceptacji Zamawiającego, co najmniej na trzy dni przed planowaną zmianą. Do powiadomienia należy załączyć dotyczące tej nowej osoby oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o akceptacji albo braku akceptacji zaproponowanej zmiany kierownika budowy/kierownika robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o osobie mającej objąć funkcję kierownika. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy osoba, która ma przejąć pełnienie obowiązków kierownika budowy nie posiada wymaganych przepisami kwalifikacji. W przypadku braku akceptacji zmiany osoby kierownika budowy/kierownika robót przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania innej osoby do pełnienia tej funkcji. Wykonawca zapewni, że kierownik budowy będzie uczestniczył we wszystkich odbiorach realizowanych podczas inwestycji, a także w odbiorach służb, innych instytucji, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zapewni, że kierownik budowy i kierownicy robót będą posiadali wszelkie uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z przepisami, w szczególności Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, tj. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż. i ochrony środowiska.

- Opracowanie, w porozumieniu z Inwestorem, czasowej organizacji ruchu o ile zajdzie taka potrzeba.

- Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania zastosowanych wyrobów budowlanych i urządzeń, gwarancji, instrukcji i dokumentacji techniczno – ruchowych, protokołów z badań i sprawdzeń przeprowadzonych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Opracowanie planu BIOZ przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

- Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów zgodnie 
z postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych.

- Zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów
 i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z pozwoleniem na budowę.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności jedynie za uszkodzenie instalacji, o których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć (np. niezinwentaryzowanych sieci, instalacji nieuwzględnionych w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego itp.).

- Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy.

- Dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Zorganizowanie zaplecza i zagospodarowania placu budowy na własny koszt, a w szczególności przygotowanie: składowisk, magazynów, pomieszczeń dla pracowników i inspektorów nadzoru, ogrodzeń itp.

- Pokrycie kosztów związanych ze zużyciem mediów, w szczególności wody i prądu podczas realizacji przedmiotowej umowy oraz pokrycie kosztów związanych z opomiarowaniem.

- Po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, nie krótszym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

- Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

- Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji Umowy mogącej powodować opóźnienie w terminie realizacji Umowy, przy czym wszelkie takie przeszkody winny zostać przez Wykonawcę udokumentowane, w szczególności odpowiednim wpisem w dzienniku budowy określającym datę, charakter i czas trwania przeszkody.

- Posiadanie dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy zł) przez cały okres realizacji Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego w terminie określonym w tym żądaniu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kopię dokumentu lub dokumentów wraz z dowodem zapłaty za powyższe ubezpieczenie. Stwierdzenie braku posiadania ważnego ubezpieczenia lub niezłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentu lub dokumentów wraz z dowodem zapłaty za powyższe ubezpieczenie, o czym mowa w zd. 2  skutkować może odstąpieniem od Umowy.

3.Wykonawca zobowiązuje się także do:

- Przedkładania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania umowy;

- Użycia do wykonania umowy własnych materiałów posiadających świadectwa jakości, atesty, certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadających Polskim Normom oraz wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, które Wykonawca przedłoży do wniosku o dokonanie odbioru końcowego. Co najmniej na 3 dni przed zastosowaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania należy zaakceptować je u Inspektora nadzoru składając mu odpowiednie zatwierdzenia materiałów wraz z dokumentami dopuszczającymi je do użycia w budownictwie.

- Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań osób
 w miejscu realizacji umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyższej   staranności.

- Od daty przejęcia placu budowy do daty uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie na skutek działań i zaniechań własnych, działań i zaniechań pracowników, osób lub podmiotów, którymi się posługuje (podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń własnych lub Podwykonawców.

- Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzonych prac i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z ustawą o odpadach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). Wykonawca przechowa dowody postępowania z nimi i okaże je na żądanie Zamawiającego.”

§ 3

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie inspektor nadzoru. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobie powołanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz o danymi do kontaktu z nią przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Inspektor nadzoru ma prawo wydawać polecenia związane z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy, przy czym nie ma prawa modyfikować postanowień niniejszej umowy ani ustalać prac zamiennych lub dodatkowych.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o każdej zmianie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru w terminie 3 dni od dnia dokonania tej zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom upoważnionym przez Zamawiającego wstęp na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie przewidywane jest ich wykonywanie, a które są związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy.

§ 4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy i kompletem zatwierdzonej dokumentacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy do dnia  15 sierpnia 2021 r.

- Zgodnie z zapisami w SIWZ Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w części parterowej budynku i wejście do budynku ( dokumentacja od c.8 do c.16 + plac) do końca listopada 2020 r.

- Zamówienie uważa się za wykonane w dacie otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

- W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu gotowość do odbioru tych robót oraz dokona wpisu w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru przystąpi do czynności odbioru tych robót nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 4. W przypadku braku zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywróci roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo - finansowy robót, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

- Harmonogram, o jakim mowa w ust. 2 może być aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego musi być dokonana w formie pisemnej. Wykonawca w sytuacji konieczności zaktualizowania harmonogramu przedkłada jego projekt inspektorowi nadzoru, który w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu harmonogramu ma prawo wnieść uwagi. Każdorazowo aktualizacja harmonogramu wymaga zgody zamawiającego poprzedzonej akceptacją przez inspektora nadzoru.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Protokoły techniczne odbioru, wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób;

- Niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodności i inne dokumenty potwierdzające, że użyte do realizacji niniejszej umowy materiały i wbudowane wyroby są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przepisami Prawa budowlanego – opisane i podpisane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru;

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Ponadto, wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji przedmiotu Umowy, operaty geodezyjne oraz pozostałą dokumentację budowy;

  - wielobranżowy projekt powykonawczy, o ile nie był on już wcześniej przedmiotem odbioru dokonanego przez Zamawiającego,

  - instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, w języku polskim oraz karty gwarancyjne,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych Umową,

  - oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ( jeśli zajdzie taka potrzeba),

  - dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy  o odpadach,

  - oświadczenie, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę ( jeśli zajdzie taka potrzeba),

  - pozostałą dokumentację.

§ 5

Zmiany umowy

1.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w następującym zakresie:

- Zmiany terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku:

- Nieprzekazania w terminie wynikającym z § 4 ust. 1 pkt. 1 placu budowy;

- Działań siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień zaistnienia siły wyższej;

- Wystąpienia odmiennych od przyjętych przez strony przy zawieraniu Umowy warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

- Wyrażenia przez IŻ RPO WM 2014 – 2020 zgody na zmianę terminu kwalifikowalności wydatków określonego w dokumentacji konkursowej, wniosku o dofinansowanie i innych dokumentów dotyczących dofinansowania ze środków RPO WKP. Ostateczny termin realizacji zamówienia zależeć będzie od ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków,

- konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy;

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

- Zmiany sposobu wykonania zobowiązania Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i czynności bezpośrednio z nimi związanych w okolicznościach, o których mowa w  pkt. 1 lit. c, d, e.

- Zmiany wynagrodzenia, terminu zakończenia robót, sposobu wykonania lub zakresu robót w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana ta wymaga zmiany umowy w tym zakresie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, jeśli z powodu okoliczności, o jakich mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz w związku z terminem podpisania umowy, termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Wykonawca lub Zamawiający powiadamia pisemnie drugą stronę umowy o zaistnieniu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 w terminie 7 dni od ich wystąpienia, wskazując proponowaną zmianę w zakresie terminu zakończenia robót, sposobu wykonania zamówienia, zakresu robót lub innych świadczeń stron. Powyższy sposób postępowania nie dotyczy przyczyny wskazanej w ust. 1 b (siła wyższa), co do której sposób postępowania został wskazany w ust. 1b.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny wskazanej w ust. 1 pkt 4 poinformuje Wykonawcę, na piśmie o jej zaistnieniu, przedstawiając odpowiednie dokumenty, a także zasadę zmniejszenia wynagrodzenia oraz przedstawi wyliczenie kwoty, o jaką ulegnie ono zmniejszeniu.

- Wykonawca lub Zamawiający powiadamia pisemnie drugą stronę umowy o wystąpieniu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 4 skutkujących zmianą wysokości ustalonego w umowie wynagrodzenia, w formie pisemnej, wskazując podstawę prawną i faktyczną zmiany, szczegółowe wyliczenie proponowanej wysokości wynagrodzenia oraz zasady i metody jego obliczenia, a także udokumentuje jej wpływ na koszty wykonania zamówienia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę lub zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany

- Jeżeli strony dokonają zmiany z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie i adekwatnie zwiększone w przypadku zwiększenia obciążeń wskazanych w ust. 1 pkt 4 albo proporcjonalnie i adekwatnie obniżone w przypadku zmniejszenia obciążeń, jeżeli zmiana wysokości obciążeń wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiany umowy dopuszczalne są również w przypadku wystąpienia okoliczności i na warunkach o jakich mowa w art. 144 PZP. Zmiany muszą być zgodne z art. 144 PZP.

§ 6

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazanie w przedmiarach robót

- Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- osób wykonujących czynności geodezyjne ( jeśli takie osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia);

- osób wykonujących czynności kierownika budowy lub kierownika robót;

- dostawców materiałów.

- W przypadku osób fizycznych, które są Wykonawcą lub podwykonawcą zamówienia i osobiście będą wykonywały określone czynności wchodzące w zakres zamówienia, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie obowiązuje.

- W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 2 ppkt j). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

Zatrudnianie Podwykonawców

- Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy/Podwykonawcom, zwanym dalej Podwykonawcą wykonanie części zamówienia.

- Wykonawca zapewni, aby w realizacji części zamówienia powierzonej Podwykonawcy uczestniczyły wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może wprowadzić Podwykonawcę, mimo że nie planował tego na etapie składania oferty, zmienić Podwykonawcę lub zrezygnować 
z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na zasoby których Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Zgłoszenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie przed przystąpieniem przez niego do wykonywania robót. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, Wykonawca o ile będą już znane poda nazwy lub imiona i nazwiska osób oraz dane kontaktowe Podwykonawcy i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu:

- Projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy;

- Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

- Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Niezbędna jest zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:

  - wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców,

  - końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  - sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Umowy, o roboty budowlane muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy określonej w ust. 5 pkt. 2 i 3 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia  kopii  zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót  określonych w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował on tę umowę.

- Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia      Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,   potwierdzających wykonanie zleconej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy czym termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia lub jego części dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być późniejszy niż 14 dni od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Jeżeli w umowach o podwykonawstwo, których  przedmiotem są dostawy lub usługi termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje o tym w formie pisemnej Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia  do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej wskazanej w § 10 ust. 1 pkt 2) ppkt i).

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
 zaakceptowaniu przez Zamawiającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Podstawę dokonania potrącenia stanowi faktura wystawiona przez Podwykonawcę Wykonawcy oraz umowa między Wykonawcą i Podwykonawcą oraz protokoły odbioru. Zamawiający może zażądać innych dokumentów uzupełniających.

- Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.

- W umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami kary umowne muszą być    określone na poziomie nie mniejszym niż wskazane w § 10 ust. Umowy.

§ 8

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie               __________ zł netto + __ % VAT = ___________złotych brutto. Słownie: _______________________________________________________________ zł brutto.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, przez co należy rozumieć cenę, 
o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym między innymi koszty robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji placu budowy, inwentaryzacji dokumentacji powykonawczej technicznej.

- Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny z zastrzeżeniem postanowień § 5 Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową.

- Podstawą wystawienia faktur będą odbiory częściowe i odbiór końcowy robót budowlanych potwierdzone protokołem odbioru robót.

- Wykonawca załączy do faktury oświadczenie, z treści którego będzie wynikało, jaki jest koszt (  __netto + __%VAT = __brutto)  robót niekwalifikowanych w danej fakturze. Roboty stanowiące koszt robót niekwalifikowanych to utwardzenie placu wokół budynku.

- Fakturowanie będzie następowało w 2 etapach.

- Strony ustalają następujący harmonogram wystawiania faktur:

  - Faktura I częściowa wystawiona zostanie po wykonaniu minimum 50% robót i ich odbiorze częściowym. Przy czym faktura ta musi obejmować w całości roboty w części parterowej budynku i wejścia do budynku zgodnie z wyszczególnieniem z dokumentacji   ( od c.8 do c.16 + plac ).  Faktura będzie wystawiona na kwotę maksymalnie 50% ceny ofertowej brutto, tj. _________________zł brutto,

  - Faktura II -  końcowa wystawiona zostanie po wykonaniu całości robót pozostałych do wykonania i otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Faktura będzie wystawiona na pozostałą do zapłaty kwotę, nie większą niż 50% ceny ofertowej brutto, tj. __________________zł brutto.

- Każda z faktur będzie płatna w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Wykonawca wskaże taki termin na wystawianych fakturach. Zgodnie z art. 143 a ust. 1 pkt.1 Pzp warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych w części odpowiadającej tym robotom.

- Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w ust. 8  przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności faktury oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wobec nich należności za wykonane  roboty w terminie.

- Wstrzymanie płatności należności z powodu braku oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, przy czym bieg terminu do zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli jego brak był jedyną podstawą wstrzymania płatności.

- Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

- Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, który został przywrócony do rejestru, zobowiązany jest podać numery firmowych rachunków bankowych czyli rachunków rozliczeniowych znajdujących się na liście prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozliczenia dokonywane będą tylko na takie rachunki.

- Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT w branży robót budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych będzie zamieszczać na swoich fakturach informację o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

- Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności od daty dokonania korekty i przedłożeniu jej do siedziby Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający informuję, że Wykonawca ma prawo do wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, o jakich mowa w ustawie z 23 listopada 2019 r. o  elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz.U. z 2018, poz.2191). Dotyczy to również podwykonawców, domagających się bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego.

§ 9

Odbiory robót

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- Odbiory częściowe robót;

- Odbiór końcowy robót.

- Zamawiający dokona odbioru prac pod warunkiem, że zostały wykonane należycie. Odmawia się odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych.

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 1 pkt. 3. Z czynności odbiorów sporządzane będą wpisy w dzienniku budowy i ewentualne niezbędne protokoły.

- Gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego. Inspektor nadzoru pisemnie potwierdzi gotowość do odbioru robót w dzienniku budowy.

- Zamawiający powoła komisję do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz wyznaczy termin odbioru robót.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o gotowości do odbioru częściowego i końcowego wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych na dzień przypadający nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji o terminie odbioru.

- Z prac komisji sporządzany jest protokół odbioru robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza termin do ich usunięcia. Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru wyłącznie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych braków, wad lub usterek, uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający, może:

- Żądać usunięcia wad, jeżeli nadają się do usunięcia, wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie;

- Obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie można usunąć lub gdy Wykonawca nie usunął wady 
w wyznaczonym, uzasadnionym technologicznie terminie, a wady te są nieistotne;

- Odstąpić od umowy, w części dotkniętej wadą, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego, uzasadnionym technologicznie terminie, a wady są istotne.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. Po usunięciu usterek lub wad określonych w protokole warunkowym strony dokonają odbioru końcowego, bezwarunkowego.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę uzyskania przez zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 
niniejszej Umowy:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie bądź za odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jeśli opóźnienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia,

- karę za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek jeśli opóźnienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – także w okresie rękojmi i gwarancji, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 500 zł dziennie do dnia ich usunięcia,

- karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie od umowy, przez Wykonawcę,

- karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za każdą nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w okolicznościach określonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- karę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 czynności lub za każdy stwierdzony przypadek niezłożenia przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §6 ust. 1 czynności.

- Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 11

Odstąpienie od Umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje umowne prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

- zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie  7 dni od wystąpienia tych okoliczności) -  w terminie 14 dni od powzięcia informacji o tym fakcie,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy - w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie,

- Wykonawca nie przystąpił do protokolarnego odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn przerwał je na okres dłuższy niż 7 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu,

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 15 dni - w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności,

- Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego – w terminie  14 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy po raz trzeci lub dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy.

- Wykonawca nie posiada lub pomimo wezwania przez Zamawiającego nie przedkłada mu kopii dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej lub dowodu zapłaty za powyższe ubezpieczenie, o czym mowa w § 2 ust. 2 pkt 27) – w terminie 14 dni od odpowiednio stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności lub upływu terminu wskazanego w wezwaniu.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie dokonał tego przekazania w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w dodatkowym wezwaniu.

- Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1, w razie wystąpienia istotnej zmiany   okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Wykaz sporządzony zostanie w celu ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy za materiały/ konstrukcje/ urządzenia ujęte w wykazie.

- Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada;

- Wykonawca najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę;

- Zamawiający w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 15 dni od daty podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia (ex nunc)
i ma zastosowanie jedynie do części robót budowlanych, które nie zostały jeszcze
wykonane.

- Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia niniejszej umowy w zakresie w szczególności § 8 (w zakresie robót wykonanych), § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, zachowują moc obowiązującą, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na podstawie protokołu odbioru zawierającego obmiar wykonanych prac sporządzonego z udziałem obu stron i ceny określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę w przetargu oraz Załącznika nr 1 do umowy.

§ 12

Gwarancja, rękojmia oraz kaucja gwarancyjna

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres lat___ i na taki sam okres udziela mu rękojmi za wady. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, w szczególności poprzez dokonanie wymiany albo naprawy elementów dotkniętych wadami  w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy oraz o czas, w którym nie było możliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad polegać będzie na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub części, wówczas na te roboty Wykonawca udziela nowej ___miesięcznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru robót.

- W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający zaistniałe wady i usterki z udziałem obu stron.

- W przypadku skorzystania z Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji Wykonawca będzie miał obowiązek, według żądania Zamawiającego bezpłatnie wymienić lub naprawić wadliwe elementy przedmiotu zamówienia, dokonać ich serwisu lub wykonać inne podobne czynności.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania i konserwacji przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo podmiotu trzeciego - bez utraty praw wynikających 
z rękojmi i gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca:

- Nie zgłosi się w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce;

- Nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej   kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej umowie.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz upływu okresu rękojmi w zakresie rękojmi.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

- Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny inwestycji zaproponowanej w ofercie, tj. kwotę                           zł przed podpisaniem umowy.

- Strony ustalają, że:

  - 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota            zł stanowi zabezpieczenie zgodnego
 z umową wykonania robót,

  - 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota                                 zł przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona 
w ciągu 30 dni po bezwarunkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni, po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku niewniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w terminie lub złożenia dokumentu gwarancji niezgodnego w wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: ______________________

§ 13

Sposoby kontaktu pomiędzy stronami

- Wszelką korespondencję strony będą kierować na następujące adresy:

    - Dla Zamawiającego - ............................

    - Dla Wykonawcy -...........................................

- W sprawach bieżących strony będą kontaktować się również mailowo pod adresami:

    - ...............................- Zamawiający

    - ............................... – Wykonawca

    - ....................... - kierownik budowy

    - ........................... – inspektor nadzoru

- Strony są zobowiązane informować się nawzajem o każdej zmianie adresów korespondencyjnych i adresów poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1 i 2.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przepisów art. 144 Prawa zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

            - Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

            - SIWZ

            - Oferta

Wykonawca                                                                         Zamawiający

Przy kontrasygnacie Skarbnika

# Comments

Zmieniłam zgodnie z uwagą p.Bartka

Też proszę o informację, czy taki zapis jest potrzebny z uwagi na specyfikę zamówienia. Zgodnie z uwagą p. Barta czekamy na uzgodnienia w gminie

Zostawiam pozwolenia na użytkowanie, a nie jak p.Bartek proponuje płatności końcowej. Przedłużanie odpowiedzialności Wykonawcy do czasu zapłaty, byłoby moim zdaniem nie zgodne z ogólnymi zasadami kupieckimi/rynkowymi. Wykonawca zrobił swoje, dlaczego miałby odpowiadać jeszcze w czasie kiedy my czekamy aby jemy zapłacić? Zamawiający otrzyma pozwolenie na użytkowanie i już on odpowiada i działa w budynku, a nie wykonawca.

Dopisałam zgodnie z Pani mailem

Jeśli Państwo uważacie, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, bo nie będziecie wnioskowali o zmianę terminu kwalifikowalności to możemy usunąć. To zależy od tego  czy są takie plany.

--

TO NA WSZELKI WYPADEK PROPONUJĘ POZOSTAWIĆ

Proszę zobaczyć czy tak jest o.k.

Dopisałam zgodnie z mailem

14,15 dopisałam zgodnie z ustaleniami telefonicznymi. Proszę ustalić z p. Skarbnik poprawność tego zapisu.

Poprawiłam zgodnie z ustaleniami