Załącznik do uchwały nr V/22/2015

Rady Gminy Milejewo

z dnia 17 marca 2015r.

Zmienia się treść punktu 4 ( Opis planowanych przedsięwzięć ), punktu 5 ( Szacunkowy kosztorys) i punktu 6 ( Harmonogram realizacji przedsięwzięć w Zalesiu )

PLANU  ODNOWY  MIEJSCOWOŚCI

dla wsi Zalesie, gmina Milejewo, powiat elbląski, województwo warmińsko – mazurskie

na lata 2013– 2018,

które otrzymują następujące brzmienie :

„4. Opis planowanych przedsięwzięć

W celu podniesienia atrakcyjności turystycznej wsi, poprawy warunków życia lokalnej społeczności, zachowania historycznego budownictwa i układu komunikacyjnego, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców planuje się realizację następujących zamierzeń:

- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez  czyszczenie zbiornika wodnego i odnawianie  infrastruktury turystycznej na przyległym terenie.

Brak odpowiednio urządzonego i wyposażonego miejsca aktywnego wypoczynku , powoduje poczucie apatii i zamykanie się młodego pokolenia na potrzeby swojej miejscowości oraz prowadzi do zaniku więzi międzyludzkich. Zadanie to jest częścią gminnego projektu kształtowania obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe

- remont nawierzchni dróg gminnych, polegający na wykonaniu systemu odwodnień, uzupełnienie ubytków i wyrównanie nawierzchni dróg.

Obecny stan nawierzchni dróg gminnych, których sieć pochodzi z okresu średniowiecza, wymaga gruntownego remontu w celu zachowania ich historycznego układu i znaczenia.

- Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt komputerowy i medialny

- organizowanie cyklicznych imprez integracyjnych.

- Renowacja i doposażenie  infrastruktury w centrum wsi ( przystanek, klomb, skalniak, plac zabaw, siłownia na powietrzu, nasadzenia roślinności i ustawienie drewnianych figur)

- rozbudowa i remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy

- remont i modernizacja świetlicy

- zagospodarowywanie tras komunikacyjnych ( wydeptane dróżki, ścieżki) położeniem kostki brukowej

- modernizacja i ogrodzenie boiska sportowego

5. Szacunkowy kosztorys

Szacunkowa wartość planowanych działań do roku 2018 wynosi 670 000,00 PLN.

Środki będą pochodziły z:

1.   Z programu odnowy wsi województwa warmińsko-mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i

Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

2.   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,

3.   Sektorowego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

4.   Budżetów: Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Starosty Elbląskiego,

5.  Budżetu Gminy Milejewo , organizacji pozarządowych i mieszkańców wsi Zalesie,

Nadleśnictwa Elbląg

6.  Fundacji i programów pomocowych PO KL

W rozbiciu na planowane przedsięwzięcia koszty kształtują się następująco:

| Lp. | Nazwa zadania | Łączne (szacunkowe) planowane koszty w PLN | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czyszczenie zbiornika wodnego i odnawianie infrastruktury turystycznej na przyległym terenie | 75 000,00 | PROW Budżet gminy Milejewo Urząd Marszałkowski |
| 2. | Remont nawierzchni dróg gminnych | 120 000,00 | Nadleśnictwo Elbląg Budżet gminy Milejewo |
| 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt komputerowy i medialny | 10 000,00 | Urząd Marszałkowski Budżet gminy Milejewo |
| 4. | Organizowanie cyklicznych imprez integracyjnych | 50 000,00 | PROW Organizacje społeczne i mieszkańcy wsi |
| 5. | Doposażenie infrastruktury w centrum wsi poprzez budowę siłowni na powietrzu | 100 000,00 | PROW Budżet gminy Milejewo Urząd Marszałkowski |
| 6. | Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej | 25 000,00 | PROW Budżet gminy Milejewo Urząd Marszałkowski |
| 7. | Budowa skalniaka, nasadzenie roślinności i postawienie drewnianych figur. | 80 000,00 | PROW Budżet gminy Milejewo Urząd Marszałkowski |
| 8. | Zagospodarowywanie tras komunikacyjnych ( wydeptane dróżki ,ścieżki) położeniem kostki brukowej | 150 000,00 | PROW Budżet gminy Milejewo Urząd Marszałkowski |
| 9. | Modernizacja i ogrodzenie boiska sportowego | 60 000,00 | PROW Budżet gminy Milejewo Urząd Marszałkowski |
|  | RAZEM | 670 000,00 | x |

6. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w Zalesiu

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czyszczenie zbiornika wodnego i odnawianie infrastruktury turystycznej na przyległym terenie | 2016 | 2018 |
| 2. | Remont nawierzchni dróg gminnych | .2016 | 2018 |
| 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt kom puterowy i medialny | 2013 | 2013. |
| 4. | Organizowanie cyklicznych imprez integracyjnych | 2014 | 2018 |
| 5 | Doposażenie infrastruktury w centrum wsi poprzez budowę siłowni na powietrzu | 2015 | 2015 |
| 6. | Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej | 2017 | 2018 |
| 7. | Budowa skalniaka, nasadzenie roślinności i postawienie drewnianych figur | 2016 | 2017 |
| 8. | Zagospodarowywanie tras komunikacyjnych (wydeptane dróżki, ścieżki) położeniem kostki brukowej | 2016 | 2018 |
| 9. | Modernizacja i ogrodzenie boiska sportowego | 2017 | 2018 |